导购小龙虾项目周报（6月8日-6月12日）

项目负责人：苗子心

填报周期：6月8日 - 6月12日

## 一、项目状态

关注

## 二、上周计划执行情况

| 上周计划事项 | 原计划完成时间 | 实际结果 | 是否完成 | 未完成原因及后续处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技能需稳定触发，按照门店权限录入 | 5月29日 |  | 已完成 |  |
| 面向 five plus 完成交付，支持试衣数据沉淀能力试用 | 5月29日 | 待开始 | 未完成 | 本周五开始测试，下周可交付试衣数据录入 |
| 搭建chat流demo方案 | 6月19日 | 待开始 | 进行中 | 在熟悉顾总新搭建的平台 |

## 三、下周重点计划

技能需稳定触发，切换模型测试

面向 five plus 完成交付，支持试衣数据沉淀能力试用

搭建chat流demo方案

## 四、异常情况及需协调支持

异常/问题：无

影响：无

需要支持：无

是否需老板介入：否

## 五、关键里程碑

| 里程碑 | 计划时间 | 实际/预计时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 里程碑1：飞书内部试用启动 | 5月上旬 | 已于5月完成开放试用 | 已完成 |
| 里程碑2：试点运行与过程跟踪 | 5月中下旬 | 6-17前交付 | 进行中 |
| 里程碑3：在导购APP 和 企微小程序中实现 | 6月 | 预计按计划推进 | 进行中 |